GMINA  GOLESZÓW

ul. 1 Maja 5 , 43-440  GOLESZÓW

--------------------------------------------------------------------------------------

Numer sprawy UG-159/08

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/  SIWZ /

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest :

ZATWIERDZAM

WÓJT  GMINY GOLESZÓW

I. ZAMAWIAJĄCY:

- Nazwa                                          Gmina Goleszów

- Regon                                           072182433

- NIP                                               548 24 04 996

- Miejscowość, Kod                       43-440  Goleszów

- Ulica, nr domu                             1 Maja 5

- telefony                                        (033) 479 05 10 – 13

- fax                                                (033)  479 05 16

- e-mail                                           zamowpub@poczta.onet.pl

- strona internetowa		        www.goleszow.bip.net.pl

II. 	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 - 46 podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 ).

III.	Opis przedmiotu zamówienia .

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornikiem wody  w Cisownicy do Sadów o łącznej długości razem z przyłączami  7 516 mb, w tym :

1) łączna długość sieci wodociągowej :    5 908 mb,

z  tego:  sieć wodociągowa  Dn 110 PE -  3 064 mb,

Dn   90 PE -  1 076 mb,

Dn   75 PE -     410 mb,

Dn   63 PE -  1 358 mb

2) łączna  długość  przyłączy wodociągowych Dn   40 PE  1 608 mb

- ilość przyłączy do budynków  - 76  sztuk ,

3) budowa zbiornika wody o pojemności  50 m3 z pompownią .

Należy wyliczyć kosztorys ofertowy osobny dla każdej ze średnic, zbiornika i pompowni.

Wodomierze dostarczą Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek :

- Zapewnienia nadzoru geologa nad prowadzonymi robotami – do dokumentów przetargowych należy dołączyć umowę o sprawowaniu nadzoru geologicznego- umowa wstępna, że w przypadku wygrania przetargu wyznaczony geolog będzie nadzorował inwestycję.

- Dostarczenia przed przekazaniem placu budowy( do 1 miesiąca od podpisania umowy) decyzji oceny higienicznej materiałów przewidzianych do zabudowy na przedmiotowym wodociągu, którą wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie / podstawa prawna §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/.

- Dostarczenia Inwestorowi przed przystąpieniem do robót budowlanych szkiców polowych z tyczenia wodociągu oraz pompowni i zbiornika.

- Przekazania Inwestorowi przed odbiorem końcowym wyników poglądowego badania wody, wykonanego przez uprawnione do tego celu laboratorium – będące na liście Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

- Dostarczenia do  odbioru końcowego:

a/ decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie dopuszczającej zbiorniki i pompownie oraz sieć do eksploatacji,

b/  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyjętej do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Geodezyjny w Cieszynie.

- Sporządzenia dokumentacji zamiennej w przypadku zmian trasy sieci

wodociągowej.

- Załatwienia  wszystkich decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego,

ułożenia wodociągu w pasie drogowym oraz uiszczenia opłat z tym

związanych.

- Dostarczenia przed ostatnią płatnością ( miesiąc po podpisaniu protokołu

odbioru) decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w

Cieszynie, o dopuszczeniu do eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

9)    Organizacji miejsca i zaplecza budowy.

3. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia  wg Wspólnego

Słownika Zamówień   CPV :

45231100-6   ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów ,

45232150-8   roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

45232152-2   przepompownie

45000000-7   roboty budowlane

45310000-3   roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111200-0   roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne.

Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w przedmiarze robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4. Warunki techniczne.

1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

2) Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, teren budowy ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a  prace niebezpieczne / głębokie wykopy, prace na wysokościach, przy rozbiórkach itp. właściwie oznakować zgodnie z przepisami BHP.

3) Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń.

- Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada wykonawca,  a

odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa

budowlanego.

- W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i

instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy

ramowej .

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień

uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 września  2009 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny  spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24  ust. 1 i 2 Pzp.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu   potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Dokumenty składające się na ofertę:

1) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o przedmiar i specyfikację techniczną, wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji ;

2) formularz ofertowy Wykonawcy  -zał. nr 1;

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia –art. 22 ust.1 Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp. - zał. nr 2;

4) harmonogram  finansowo-rzeczowy  - zał. nr 3;

5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych- 3 ważniejszych  a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca  wykonania wraz z załączeniem protokołów odbioru tych robót; wykaz podwykonawców  -  zał. nr 4;

6)  udokumentowanie co najmniej 5-cio letniej praktyki zawodowej kierownika budowy w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń  wodociągowych, należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z aktualnym  zaświadczeniem z Izby - zał. nr 5;

7) akceptacja warunków umownych w załączonym projekcie umowy - zał. nr 6;

8) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia)  oraz,  wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert;

9) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

10) zaświadczenie  naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ,wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11) zaświadczenie  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające ,że Wykonawca nie zalega w  opłacaniu  składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub  zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem  zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

12) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii.

Dokument złożony w formie kserokopii musi być opatrzony klauzulą „ Za zgodność z oryginałem” i  poświadczony przez oferenta.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu  wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez  oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny  sposób.

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w dziale VI ust.1  pkt. 3 , 8, 9,10,11dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) składa dokument lub dokumenty,  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż    6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

Zamawiający dopuszcza prowadzenie  korespondencji zawierającej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego, w formie pisemnej,  faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli przekazana będzie faksem lub drogą elektroniczną, to fakt otrzymania należy potwierdzić odwrotnie  Zamawiającemu.

Korespondencję należy  kierować na adres:

Urząd  Gminy Goleszów  ul. 1 Maja 5  43-440  Goleszów

Telefon:  0 33  479 05 10 – 13

Fax: 0 33 479 05 16

E-mail:  zamowpub@poczta.onet.pl

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy niezwłocznie.

Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29. stycznia 2004 r. /Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 ze zmianami/ udzielona będzie wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie  www.goleszow.bip.net.pl .

Osobami:  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

-w zakresie merytorycznej części zamówienia – Lidia Poniatowska  główny specjalista ds.  inwestycji proekologicznych  tel. 033 479 05 10-13 wew.28  ,

-w zakresie procedury przetargowej informacji udziela Jan Madzia  insp.  ds. zamówień publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13 wew. 45  faks 33 479 05 16

VIII. Wadium.

- Zamawiający  wymaga wniesienia wadium .

- Ustala się wadium dla całego zamówienia w wysokości 30 000,00 zł słownie : trzydzieści tysięcy złotych

- Wykonawca wnosi wadium przed upływem  terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego

- Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniężnej  na konto Zamawiającego  numer konta : Bank Spółdzielczy w Cieszynie Oddział w Goleszowie nr 16811310202002000006480007 z dopiskiem  „wadium  budowa wodociągu w Cisownicy do Sadów”,

  - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.  Nr 109, poz.1158, z p. zm.)

IX. Termin związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Przygotowanie oferty.

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu  osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób  podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu,  zaadresowanym  na  Zamawiającego :

Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

oraz opisana według poniższego wzoru:

„  PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa wodociągu w Cisownicy do Sadów

nie otwierać przed dniem  25.08.2008 roku  godz.10:00 „

Kopertę, poza oznakowaniem Zamawiającego  należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem  Wykonawcy.

3. Oferta wspólna.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie  upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy  załączyć do oferty;

3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań ;

5) w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem  do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie, termin na jaki została zawarta umowa wykonawców nie  może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gmina w Goleszowie ul. 1 Maja 5   w sekretariacie Urzędu pokój nr 16 I piętro .

Termin składania ofert upływa w dniu  25.08.2008 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 sala posiedzeń dnia 25.08.2008 r. o godz. 11:00

3. Sesja otwarcia ofert :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji .

Po otwarciu ofert przekazane zastaną  następujące informacje:

„ Nazwa  i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena,  termin wykonania zamówienia, termin płatności. „

4.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół  z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót powinny być ujęte w kosztach pośrednich lub innych, dodatkowo wycenionych.

  - Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny w załączonych przedmiarach robót tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

  - Podana cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.

  - Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

7) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w

„Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu  oceny ofert.

1.Oferty sprawdzane będą pod względem formalnym - zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej  specyfikacji oraz na druku oferty - wykaz załączników do oferty.

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego kryterium:

| Koszt wykonania (cena) | 100% |
| --- | --- |

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad :

cena najniższa brutto

Cena =  -------------------------------------------  x  10 pkt.  x  100 %

ceny brutto  badanej oferty

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

# 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

# XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach :

1)w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego BS Cieszyn 0/Goleszów nr  16 8113 1020 2002 0000   0648 0007

z dopiskiem „ zabezpieczenie –budowa wodociągu  w Cisownicy do Sadów”

przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia  w formie przelewu  pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z  tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.  Nr 109, poz.1158, z p. zm.)

#### XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu  widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch  lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących  udział w postępowaniu.

Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu.  O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu  postępowania protestacyjnego.

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie  protestu.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ .

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej protest w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:   pisemnej, faksem.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a)   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego

wniosku

b)   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych

dokumentów

c)   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności

udostępnione  zostaną dokumenty

d)   zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin   urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Załączniki

1.   Formularz ofertowy Wykonawcy  zał. nr 1

2.   Oświadczenie Wykonawcy  zał. nr 2

3.   Harmonogram Finansowo-rzeczowy  zał. nr 3

4.   Doświadczenie  zawodowe Wykonawcy  zał. nr 4

- Doświadczenie kierownika budowy zał. nr 5

- Projekt umowy  zał. nr 6

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (    ) ......................................

Numer faksu:			0 (   ) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Numer konta bankowego    …………………………………….

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440  Goleszów

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią sieciową i zbiornikiem wody  w Cisownicy do Sadów o łącznej długości razem z przyłączami 7 516 mb

Nr sprawy: UG-159/08.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

1.    Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

2.    Termin płatności:.......... dni

3.    Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3.   Wadium w kwocie ………… zostało wniesione w dniu …………w formie / formach:

….………….….………….….………….….………….….………….….………….

4.	 Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….

5.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Numer sprawy UG-159/08                                                                                   załącznik nr 2

…………………………………………..

/ pieczątka  Wykonawcy  /

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# O ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE

# Przedmiot zamówienia :

Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornikiem wody  w Cisownicy do Sadów o łącznej długości razem z przyłączami 7 516  mb.

# Data ……………………………………………….

# Nazwa  wykonawcy  ………………………………………………………………………

# Adres wykonawcy  ………………………………………………………………………..

# Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu,

a mianowicie :

# 1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi ;

# 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

# 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

# 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 prawa zamówień publicznych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z punktów niniejszego oświadczenia, a wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

………………………………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

załącznik nr 3

HARMONOGRAM  FINANSOWO-RZECZOWY DLA ZADANIA pn.: ”Budowa wodociągu w  Cisownicy do Sadów”

| Lp. | Średnica mm | Długość m | Cena jednostkowa netto zł/m | Cena netto zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2008r |  |  |  |  |
| 1 | Zbiornik 50 m3 |  |  |  |  |
| 2 | Pompownia P1 |  |  |  |  |
| 3 | Dn 110 PE | 412 |  |  |  |
| Rok 2009r |  |  |  |  |
| 4 | Dn 110 PE | 2 652 |  |  |  |
| 5 | Dn 90 PE | 1 076 |  |  |  |
| 6 | Dn 75 PE | 410 |  |  |  |
| 7 | Dn 63 PE | 1 358 |  |  |  |
| 8 | Dn 40 PE | 1 608 /76szt |  |  |  |

Numer sprawy UG-159/08							załącznik nr 4

...............................................................

(pieczątka firmy składającej ofertę)

Wykaz  robót  wykonanych

w okresie ostatnich pięciu lat

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiający | Wartość robót | Data wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

-Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat -trzech robót sieciowych,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia .

-Do wykazu robót należy dołączyć  protokoły odbioru tych robót.

-W  przypadku składania oferty wspólnej  przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , ww. warunek mogą spełnić łącznie.

Wykaz podwykonawców

| Nazwa firmy | Zakres robót powierzonych podwykonawcy | Wartość powierzonych robót |
| --- | --- | --- |

## ............................, dn. .......................

## ........................................................

(Podpis i pieczątka upoważnionego Wykonawcy)

załącznik nr 5

………………………………				data: ……………………….

(pieczątka Wykonawcy)

PERSONEL KIEROWNICZY PRZEWIDZIANY DO ZATRUDNIENIA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Informacja dotycząca kierownika budowy

Imię  i nazwisko   ……………………………………………

Uprawnienia budowlane nr  ………………………………….. w specjalności …………..........

…………………………………………………………………………………………………...

Do załącznika należy dołączyć:

-uprawnienia  budowlane

-aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

……………………………………………………………………….

( osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy )

załącznik nr 6

Umowa nr UG - /08

/ PROJEKT /

Zawarta w dniu               2008 roku pomiędzy Gminą Goleszów reprezentowaną przez Wójta

Gminy Zbigniewa Wacławik, zwaną w dalszej części Gminą ,

a  Firmą                                                                                                                    z siedzibą w

, nr  / ewid.  dział. gosp. ,KRS /                                reprezentowana przez :                                                        zwanych w dalszej  części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Gmina zleca Wykonawcy  wybudowanie sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornikiem wody  w Cisownicy do Sadów o łącznej długości    razem   z przyłączami

7 516 mb ,w zakresie szczegółowo  opisanym w przedmiarze robót  oraz w   specyfikacjach   technicznych wykonania  , dostarczonych Wykonawcy w materiałach przetargowych przez Gminę.

2. Wykonawca oświadcza, że  przed  złożeniem oferty Gminie zapoznał się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną , warunkami lokalnymi i zapewnia , że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz możliwości finansowe i konieczne uprawnienia  które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie, bez konieczności ponoszenia przez Gminę jakichkolwiek dodatkowych kosztów .

3. Przedstawicielami Stron są:

a) Gminy : Inspektor nadzoru   ……………………………………

Główny specjalista ds. inwestycji proekologicznych	   Lidia Poniatowska

b) Wykonawcy : Kierownik budowy  ……………………………

Nadzór geologiczny  ………………………………..

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

1) przekazanie placu budowy   po dostarczeniu przez Wykonawcę pozytywnej

decyzji oceny higienicznej materiałów przewidzianych do zabudowy na przedmiotowym

wodociągu mające kontakt z wodą pitną ,  wydanej przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w  Cieszynie ,

2) rozpoczęcie  robót  budowlanych   po przekazaniu Gminie szkiców polowych z

tyczenia wodociągu oraz pompowni i zbiorników  wody,

3) zakończenie robót   w dniu  30 września   2009 r.

2. Przez wykonanie umowy rozumie się  dokonanie odbioru końcowego robót oraz

przekazanie Gminie  wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów

określonych co do rodzaju w  § 4 pkt 3  umowy.

§ 3

1.Do obowiązków Gminy należy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokołu przekazania,

2) zapewnienie nadzoru nad robotami,

3) odebranie wykonania robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie w całości robót z materiałów własnych ,

2) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,

3) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc wykonywania robót przez cały okres realizacji

zadania,  utrzymanie terenów budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  w trakcie wykonywania robót ,

usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,  uporządkowanie terenów budowy

po zakończeniu robót,

4) zawarcie umowy o ubezpieczenie budowy na kwotę w wysokości minimum 5% wartości

oferowanej ceny netto i przedstawienie jej kopii w dniu podpisania umowy ,

5) zapewnienie nadzoru technicznego oraz obsługi geodezyjnej  nad realizacją zadania

inwestycyjnego,

6) wykonanie zamówienia w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru,

przedmiarem robót, sztuką  budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

§ 4

1. Strony ustalają  następujące rodzaje odbiorów :

1) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu , dokonany  przez Gminę

najpóźniej w  następnym  dniu  po otrzymaniu  zawiadomienia przez Wykonawcę

telefonicznie lub faksem 033 4790516 o  gotowości do odbioru  tych   robót,

2) odbiór częściowy przeprowadzony przez Gminę w terminie do 3 dni roboczych od

otrzymania zawiadomienia  przez Wykonawcę  na piśmie o gotowości do

odbioru,

3) odbiór końcowy, który zostanie przeprowadzony przez Gminę do 14 dni po otrzymaniu

od Wykonawcy zgłoszenia  na piśmie o gotowości do odbioru,

4) odbiór po okresie gwarancji dokonany przez Gminę z udziałem Wykonawcy w formie

protokolarnej , w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań

wynikających z gwarancji za wady fizyczne.

5) odbiór ostateczny dokonany przez Gminę z udziałem Wykonawcy  oraz użytkownika w

formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji

jakościowej .

2.  Z każdorazowej czynności odbioru  sporządzony zostaje protokół, podpisany przez obie

strony,  który  winien zawierać poczynione ustalenia w toku odbioru, potwierdzenie

usunięcia  wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze i stanowi on podstawę do

wystawienia faktury.

3.  Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie i przekazanie Gminie dokumentacji

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania odbioru, a w szczególności przekazanie :

a) protokołu odbioru robót zanikowych ,

b) karty gwarancyjnej,

c) atestów i certyfikatów jakościowych  użytych  materiałów.

d) przed odbiorem końcowym wyników przeglądowego badania wody, wykonanego

przez uprawnionego do tego  laboratorium-będącego na liście Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,

e) do odbioru końcowego :

- decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

dopuszczającej do eksploatacji sieć wodociągową, zbiorniki i  pompownie,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego

w Ośrodku Geodezyjnym w Cieszynie,

f) w przypadku zmian trasy sieci wodociągowej na Wykonawcy spoczywa obowiązek

sporządzenia i przedłożenia dokumentacji zamiennej ,

g) przed ostatnią płatnością  /miesiąc po podpisaniu  protokołu odbioru końcowego /

decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie o dopuszczeniu

do eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

§ 5

1.Gmina za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty w kwocie

netto                         złotych   +  22% VAT , łącznie                   ( słownie    ) złotych brutto.

Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy nr                                                         , w terminie     dni  od daty otrzymania faktury wystawionej na płatnika : Gmina Goleszów, ul.  1 Maja 5 43-440 Goleszów NIP 5482404996 .

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi fakturami częściowymi , na podstawie protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej  po dokonaniu odbioru końcowego przez Gminę , zgodnie z harmonogramem  finansowo-rzeczowym  stanowiącym załącznik do umowy.

§ 6

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie                                                         w wysokości :

(  słownie        ) złotych.

2.Zmiany formy kaucji gwarancyjnej można dokonać z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jej wysokości.

3.Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w

terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez

zastrzeżeń.

4.Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 7

Wykonawca zapłaci Gminie kary umowne :

1) za nieterminowe wykonanie umowy jak również nie usunięcie w terminie usterek –w wysokości  0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

2)  z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy,

3)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości  10 %  wartości brutto umowy , jak również pokryje wszelkie koszty wykonania  zastępczego .

§ 8

1. Wykonawca udziela Gminie gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy przez  okres      miesięcy, liczonej od daty odbioru końcowego robót.

2.  Wykonawca  odpowiada z tytułu rękojmi  za wady  fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie  dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonywanym przedmiocie umowy nie stwierdzone w chwili odbioru.

3. Gmina w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru zaistnienia wady nadającej  się do

usunięcia  może odmówić dokonania odbioru robót do czasu usunięcia wady lub potwierdzić

odbiór wyznaczając termin usunięcia wady.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą  przepisy prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych  i kodeks cywilny.

3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy  Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla   Gminy.

§ 10

Umowę sporządzono  w trzech egzemplarzach, z czego dwa dla  Gminy.

Wykonawca								Gmina

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą  zatrudniającym podwykonawców.

1.Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

2.Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty , która to nie może przekroczyć wartości zakresu robót

wynikających z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności –zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury w ciągu  14 dni od dnia przekazania faktury,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w umowie podstawowej .

3. Gmina nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z innymi podwykonawcami.

4. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.2 wymagają formy pisemnej i zgody Gminy.

5. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót( podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Pozostały zakres robót Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Gminy udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

7. Zlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust.5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Gminy i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.

8. Wykonawca ponosi wobec Gminy pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

9. Warunki płatności :

1) podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Gminy,

2) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie umowy nastąpi po

zakończeniu i odebraniu robót, po przedłożeniu Gminie oświadczeń Wykonawcy i

podwykonawców o tym ,że  wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z

wykonywanymi robotami dotyczącymi inwestycji zostały uregulowane,

3) termin płatności faktur wynosi …… dni, licząc od daty dostarczenia faktury Gminie,

4) podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół  stwierdzający

wykonanie przez Wykonawcę  rzeczowego zakresu robót,

5) załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i

podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec

podwykonawców  przy  realizacji  umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie

zapłaty,

6) nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień  punktu 2 i 5 wyklucza możliwość

zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu płatności.

# Text boxes

Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornikiem wody w Cisownicy do  Sadów o łącznej długości razem z przyłączami  7 516 mb