Załącznik nr 6a

do Uchwały Budżetowej

Nr XIII/120/03 z dnia 30 grudnia 2003r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Goleszów w 2004 roku.

| Poz. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania + nadzór | Nakłady poniesione na realizację zadania do 30.11. 2003 roku | Planowane wydatki z budżetu gminy na 2004 rok w tym Kolumna 10 i 11 | Planowane kredyty i pożyczki | Inne źródła finansowania zadania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociąg Kamieniec | 2002 | 2004 | 311 926 | 15 205 | 311 926 | 72 386 | Wpł lud. 80 000 SAPARD 155 963 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Godziszów Goleszów ul. Lotnicza -podkłady mapowe oraz projekt | 2004 | 2004 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Cisownica do tartaku -podkłady mapowe oraz projekt | 2004 | 2004 | 15 000 | - | 15 000 | - | - |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Cisownica Równia do sadu -podkłady mapowe oraz projekt | 2004 | 2004 | 15 000 | - | 15 000 | - | - |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Leszna Górna -podkłady mapowe oraz projekt | 2004 | 2004 | 80 000 | - | 80 000 | 80 000 | - |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu od tartaku do Gołaźni -podkłady mapowe oraz projekt | 2004 | 2004 | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - |
| 7 | 600 | 60016 | Remonty kapitalne dróg | 2004 | 2004 | 337 614 | - | 337 614 | 337 614 | - |
| 8 | 600 | 60016 | Zakup sprzętu drogowego | 2004 | 2004 | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| 9 | 600 | 60017 | Remont kapitalny drogi rolniczej | 2004 | 2004 | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - |
| 10 | 700 | 70005 | Zakup gruntów do zasobów komunal | 2004 | 2004 | 25 000 | - | 25 000 | - | - |
| 11 | 700 | 70023 | Zakup komputerów i programów | 2004 | 2004 | 15 000 | - | 15 000 | - | - |
| 12 | 754 | 75412 | Budowa OSP Godziszów | 2000 | 2006 | 492 593 | 299 842 | 20 000 | - | - |
| 13 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w Puńcowie | 2004 | 2005 | 1 930 803 | - | 1 052 000 | 351 000 | SAPARD 701 729 |
| 14 | 900 | 90095 | Nowe punkty świetlne | 2004 | 2004 | 25 000 | - | 25 000 | - | - |
| 15 | 900 | 90095 | Zakup wiat przystankowych | 2004 | 2004 | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| 16 | 926 | 92605 | Budowa obiektu sportowego „Wiki” w Kisielowie | 1999 | 2004 | 290 973 | 93 234 | 20 000 | - | - |
|  |  |  | Ogółem: |  |  | 3 946 046 | 615 669 | 2 086 540 | 991 000 | 937 692 |