zał. nr  6

Umowa  Nr /UG-…./07 (projekt)

zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy Gminą Goleszów , reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbigniewa Wacławik zwaną w dalszej części  umowy Zamawiającym

a …………………………………….z siedzibą w ………………………….. wpisaną do ………………. w …………. pod nr ………….. reprezentowane przez : ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1.

1. Zamawiający zleca Wykonawcy budowę kanalizacji sanitarnej w Puńcowie etap III zadanie 1 o

długości 4266 m

2.W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców  Wykonawca  oświadcza, że  poniższy

wykaz robót będzie wykonywał  osobiście

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a podwykonawcy wykonywać będą następujący zestaw robót; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Przedstawicielami Stron są ze strony Zamawiającego jest

Inspektor nadzoru ………………..

4. a ze strony   Wykonawcy

Kierownik budowy   ………………………………

§ 2.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

- Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ………………. r.

- rozpoczęcie robót nastąpi w dniu  ………………… r.

- zakończenie robót  31.11.2007 rok

2. Przez wykonanie umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,     oraz przekazanie

Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy    dokumentów

określonych co do rodzaju w § 4 pkt 5   umowy.

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy  placu budowy na podstawie protokołu przekazania,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie w całości robót z materiałów własnych,

2)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie,

3) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót przez cały czas realizacji zadania,

4) w czasie realizacji robót utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych,

5) prowadzenie dziennika budowy,

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej,

7) załatwienie wszystkich decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, ułożenia kanalizacji w

pasie drogowym oraz uiszczenie opłat z tym związanych ,

8) obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej w Dzienniku budowy

wszystkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji,

pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian,

- ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru, częściowego i końcowego robót,

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 4

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonany zostanie przez  upoważnionego

inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu

zawiadomienia  przez  Wykonawcę  o gotowości do odbioru tych robót,

b) odbiór końcowy, który zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego do 5 dni po otrzymaniu

zgłoszenia na piśmie o gotowości do odbioru,

c) odbiór po okresie gwarancji  będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę

zobowiązań wynikających z gwarancji za wady fizyczne.

2. O gotowości do odbioru pogwarancyjnego  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie,

który przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty otrzymania

zawiadomienia. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru.

3. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany  zawiadomić Zamawiającego na

piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia

zawiadomienia, który to dzień stanowi  podstawę wyznaczenia dnia i  godziny odbioru.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku

odbioru, potwierdzenie usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze i stanowi

podstawę  do wystawienia faktury.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania  odbioru, a w szczególności

przekazanie:

1) protokołów odbioru robót zanikowych,

2) karty gwarancyjnej,

3) atestów i certyfikatów jakości materiałów,

§ 5

1. Za wykonanie  umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie  wynikające z oferty :

w kwocie netto   ………. zł   VAT ….. %  ………….. zł    cena brutto  ……………  zł

(  ………………………………….złotych …../100  w terminie …… dni od daty złożenia faktury

wystawionej  na płatnika :Gmina Goleszów  ul. 1 Maja 5   43-440 Goleszów NIP 548 24 04 996,

po dokonaniu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr

……………………………………… z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.

2.Strony dopuszczają możliwość wypłaty  wynagrodzenia  fakturami częściowymi według formularza

cenowego, stanowiącego załącznik  do umowy.

3.Zamawiający zastrzega sobie  prawo do wstrzymania płatności poszczególnych faktur ( nie

stanowiącej podstawy do naliczania odsetek za zwłokę) w przypadku nie przedłożenia w  dacie

wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których     wierzytelność jest

częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1)  za nieterminowe wykonanie umowy, nie usunięcie w terminie usterek,  w wysokości 0,2 %

wartości  wynagrodzenia za każdy dzień  zwłoki

2)  z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia,

3)  za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości

10 %  wartości wynagrodzenia.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot  umowy.

na …. miesięcy, od daty odbioru   końcowego .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może :

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

§ 8

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi  zabezpieczenie w formie ……………………………………. w wysokości:  …………zł

(słownie: ………………………………………………/100)

2. Zmiany formy  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez    zmniejszania wysokości.

3. Zamawiający zwróci   70 %  wniesionego zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania

umowy, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu  gwarancji

jakości.

§ 9

Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego     konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres  nie przekracza 20% wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie  do  wykonania tych  robót na podstawie  odrębnej umowy, przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

§ 10

1. Wszelkie zmiany  umowy wymagać będą formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą  przepisy prawa budowlanego,

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

3. Spory wynikłe  na tle wykonywania umowy  Strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądowi

właściwemu dla   Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech  egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                         Zamawiający

załącznik:

1.formularz cenowy