S.A.0063/I/2/03

Protokół  nr 2/03

z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 18 lutego 2003r.

Obecni:  4 członków Komisji Rewizyjnej wg załączonej listy obecności,

zaproszeni: Wójt Gminy Z. Wacławik, Inspektor ds. zamówień publicznych  Renata

Łukosz.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie komisji, przywitał  członków komisji, po czym stwierdził prawomocność obrad.

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Kontrola sposobu przeprowadzenia przetargu na usługi związane z odśnieżaniem

w sezonie 2002/2003, uzasadnienie wybranych ofert i ich prawomocność.

2. Informacja w sprawie przygotowania harmonogramu dotyczącego wyposażenia

gimnazjum oraz zabezpieczenia finansowego na w/w zadanie.

3. Sprawy bieżące.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

ad.1.

Do omawiania pierwszego pkt została poproszona p. Renata Łukosz, która jest odpowiedzialna w  Urzędzie Gminy za zamówienia publiczne.

Co roku  jesienią jest ogłaszany przetarg na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest konieczność posiadania minimum ciągnika z napędem na przednią oś o mocy 80 KM, oraz posiadanie telefonu komórkowego.

Oferty te również musza być atrakcyjne cenowo.

Jednocześnie ogłaszany jest przetarg na tzw. odśnieżanie doraźne.

Aby przetarg mógł się odbyć muszą być co najmniej dwie ważne  oferty na jedno sołectwo. W tym sezonie mieliśmy dwa przetargi ponieważ nie uzyskaliśmy wymaganych ilości ofert na dane sołectwo.

Przetarg na odśnieżanie w poszczególnych sołectwach wygrały firmy:

- Leszna Górna, Cisownica cz. II - DROMEX Cieszyn za stawkę 69,55 zł/godz. brutto,

- Bażanowice - Maria Całus Cieszyn za stawkę 59,00 zł/godz. brutto,

- Dzięgielów -  Kłoda Jan z Cisownicy za stawkę 50,00 zł/godz. brutto,

- Godziszów, Puńców  - SKR Goleszów za stawke 56,71 zł/godz. brutto,

- Kisielów – RSP „SKOCZÓW” za stawkę 64,20 zł/godz. brutto,

- Goleszów Równia, Goleszów Dolny, Kozakowice, Cisownica cz. I  - ROZBUD – Wisła za

stawkę 47,08 zł/godz. brutto.

Natomiast przetarg na odśnieżanie doraźne wygrały:

ROZBUD z Wisły za stawkę 58,85 zł/godz,

DROMEX z Cieszyna za stawkę 101,65 zł/godz,

Usługi transportowo – Handlowe Halina Sikora z Cieszyna za stawkę 68,69 zł/godz,

Kłoda Jan z Cisownicy za stawkę 69,55 zł/godz,

Świerkosz Józef z Goleszowa za stawkę 64,20 zł/godz,

SKR Goleszów za stawkę 70,08 zł/godz,

RSP „SKOCZÓW” z Wilamowic za stawkę 74,90 zł/godz.

Do wypowiedzi p. R. Łukosz Wójt Gminy dodał tylko, że latem został zakupiony przez Gminną Służbę Drogową  płużek do odśnieżania chodników, jest w pełni wykorzystany i jest to zakup na prawdę trafiony.

Jednocześnie Wójt  poinformował  komisję iż w roku 2002/2003 została zaplanowana kwota na odśnieżanie dróg w wysokości  100 ,00 tyś. zł. Jeżeli kwota ta nie zostanie w pełni wykorzystana  to  pieniądze te zostaną przeznaczone  na remont dróg w naszej gminie.

Przewodniczący komisji skierował jeszcze jedno pytanie do p. R. Łukosz czy byłaby w stanie podać ile już zostało wykorzystanych środków na ten cel i jaka jest procedura ich rozliczania.

Na dzień 31.01.2003r zostało wykorzystane:

sołectwo Dzięgielów – 700 zł,

sołectwo Bażanowice – 1.710 zł,

sołectwo Godziszów, Puńców – 3000 zł,

sołectwo Kisielów – 1500 zł,

sołectwo Goleszów Równia, Cisownica Kozakowice, Goleszów Dolny 3000 zł,

sołectwo Leszna Górna , Cisownica -  6100 zł.

Natomiast jeśli chodzi o rozliczanie to każdy sołtys rozlicza każdorazowo swojego przewoźnika, a na zakończenie akcji odśnieżania jest robione końcowe rozliczenie na poszczególne sołectwa.

W trakcie wyjaśnień przez p. Łukosz Wójt Gminy dodał, iż przymierzamy się do zawierania umów na 3 lata z poszczególnymi przewoźnikami, którzy oczywiście będą spełniać wymogi dotyczące utrzymania dróg w okresie zimowym - odśnieżania i takie zawieranie umów jest  zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Na zakończenie pkt 1 komisja podjęła następujące wnioski:

1. Przygotowanie przez p. Renatę Łukosz sprawozdania dotyczącego zakończenia akcji

odśnieżania z zaznaczeniem ile kilometrów dróg zostało odśnieżonych i za jaką kwotę.

2.Komisja przychyliła się do propozycji Wójta o zawieraniu umów na 3 lata z

poszczególnymi przewoźnikami na utrzymanie dróg w okresie zimowym.

ad.2.

Harmonogram prac związanych z wyposażeniem nowego budynku  gimnazjum w Goleszowie opracował  Dyrektor GZO p. Jerzy Sikora. ( harmonogram w załączeniu), ale przedstawiony i omówiony został przez przewodniczącego komisji p. Stanisława Bojdę - z uwagi na nieobecność p. Sikory, który  został służbowo oddelegowany na spotkanie w Kuratorium. Po zapoznaniu się z treścią harmonogramu Wójt Gminy przystąpił do omawiania  poszczególnych problemów jakie nasuwały się członkom komisji w trakcie omawiania tego tematu.

Kwota jaka została zarezerwowana na wyposażenie gimnazjum to około 200,00 tyś. zł oczywiście mamy jeszcze małą rezerwę, która powinna w zupełności wystarczyć na zakup potrzebnego sprzętu. Kwota potrzebna na wyposażenie gimnazjum  została policzona przez Dyrektora GZO, Dyrektora Gimnazjum i Główna księgową GZO. Zakończenie prac wykończeniowych przewidziane jest na miesiące czerwiec, lipiec. Pod koniec kwietnia zostanie ogłoszony przetarg, oraz wybór firm, które będą wyposażały gimnazjum w sprzęt taki jak ławki  krzesła itd. Całość ma być gotowa najpóźniej w miesiącu sierpniu. Sprzęt obecnie używany przez uczniów gimnazjum zostanie przekazany szkołom podstawowym w których dotychczas mieściły się filie naszego gimnazjum.

Budowa gimnazjum zostanie zakończona na I etapie, drugiego etapu w najbliższej przyszłości nie przewidujemy.

Oficjalne otwarcie gimnazjum wraz z halą sportowa odbędzie się w pierwszym dniu nowego roku szkolnego czyli  1 września 2003r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Inspektor ds. OC

# Ilona Łukasiewicz